하드웨어 검증 명세서

Hardware Verification Specification

군집주행 (Platooning) · WiFi V2V 자율주행 프로젝트

HL 만도 & HL 클레무브 · IVS 5기

| 문서 번호 | HVT-PLT-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-06-12 |
| 작성자 | 1조 |
| 승인자 | 미정 |
| 상태 | 승인 (Approved) · Baseline 2026-06-12 |

※ 본 문서는 ASPICE HWE.3(HW 설계 검증)·HWE.4(HW 요구 검증) 프로세스 산출물이다. HV-14·15는 HWE.3(설계 정합), HV-01~13은 HWE.4(요구 충족)에 해당한다.

변경 이력 (Change History)

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-12 | 1조 | 최초 작성 — HRS v1.0·HWD v1.0 기반 HW 요구·설계 검증 케이스 정의 | Draft |
| (Draft 수정) | 2026-06-12 | 1조 | HV-02 추론시간 검증 추가, HV-09/10 검증방법 HRS §6 정합 | Update |
| (Draft 수정) | 2026-06-12 | 1조 | HV-09 브라운아웃·HV-13 왕복환산·§4 커버리지 라벨 정정, 용어집 선행/후행 정의 | Update |
| Baseline | 2026-06-12 | 허지욱 | 검토 완료 후 승인 — baseline 설정. 잔여 미결(ESTOP 트리거·FR-07·FR-13 등)은 변경요청(CR)으로 관리 | Approved |

1. 개요 (Overview)

1.1 목적

본 문서는 HRS-PLT-001의 하드웨어 요구사항(HWR-01~13·HPR-01~02)과 HWD-PLT-001의 설계(핀 할당·전원·결선)에 대한 검증을 정의한다. HW 요구의 역검증 경로(V자 짝)를 제공하며, 합격 기준의 미정(TBD)은 부품 실측 후 확정한다.

1.2 범위

본 문서는 아래를 대상으로 한다.

•  HW 구성 요구(HWR-01~13) 충족 검증

•  HW 성능 요구(HPR-01~02) 검증

•  핀 할당·전원·결선(HWD) 정합 검증

1.3 용어 및 약어

| 용어/약어 | 설명 |
| --- | --- |
| HVT | Hardware Verification Spec. (본 문서) |
| HWR/HPR | HW 구성/성능 요구사항 (HRS) |
| 검사 | 육안·계측으로 부품·실장 확인 (Inspection) |
| 단위시험 | 개별 HW 동작 측정 (서보 응답 등) |
| 통합시험 | 전 모듈 구동 상태 성능 측정 (주기·통신) |
| HIL | Hardware-in-the-Loop |
| 합격 기준 | 요구 충족 판정 기준 (정량 미정은 TBD) |
| TBD | To Be Determined. 실측 후 확정 |
| NFR | Non-Functional Requirement. 비기능적 요구사항 |
| TBD | To Be Determined. 추후 결정 예정 |
| 선행 차량 / 후행 차량 | 군집의 선행/후행 차량 (본문 선행차/후행차로 약칭). 문서 표준 역할 용어 |

2. 검증 전략 (Verification Strategy)

HW 요구는 검사(실장·BOM), 단위시험(개별 부품 동작), 통합시험(전 모듈 구동 성능), 동적시험(주행)으로 검증한다. HWD 설계는 핀 할당·전원 결선 정합을 검사로 확인한다. 정량 합격값 미정은 TBD로 두고 부품 실측 후 확정한다.

3. HW 검증 케이스

각 케이스는 HRS 요구·HWD 설계와 1:1 이상 대응한다. 합격 기준 미정은 TBD.

| ID | 대상(HWR/HPR/HWD) | 검증 내용 | 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| HV-01 | HWR-01 | 차량별 Raspberry Pi 5 1대 실장·부팅 정상 | 검사 |
| HV-02 | HWR-02 | 선행차 Hailo AI HAT 장착·후행차 미장착 확인 + YOLO 단일프레임 추론시간 50ms 내 측정 (상한 TBD) | 검사+단위 |
| HV-03 | HWR-03·04 | 카메라 1대 전방 장착, 차선·정지선 시야 포함(정차 검사) | 검사 |
| HV-04 | HWR-05 | 초음파 1개 전방 중앙·직진 장착, 거리 측정 동작, ECHO 분압 확인 | 검사+단위 |
| HV-05 | HWR-06 | 서보 1대 PWM 50Hz 구동, 조향각 입력별 응답(허용오차 TBD) | 단위 |
| HV-06 | HWR-07 | DC모터+드라이버 PWM·방향 제어, 정/역/정지 동작 | 단위 |
| HV-07 | HWR-08 | MCU·CAN 없이 GPIO/PWM 직접 구동 확인 (CONS-04) | 검사 |
| HV-08 | HWR-09 | 휠 엔코더 미실장 확인 (CONS-01 전제) | 검사 |
| HV-09 | HWR-10 | 배터리팩 공급·전 구성요소 정상 동작, 모터 기동 시 Pi5 리셋·브라운아웃 0건 (런타임 TBD) | 통합 |
| HV-10 | HWR-11 | 내장 WiFi로 V2V UDP 송수신 성립(동일 서브넷·고정 IP) | 단위 |
| HV-11 | HWR-12·13 | 섀시 부품 장착, 2차선 타원 트랙 1개 차로 내 주행 가능 | 검사+동적 |
| HV-12 | HPR-01 | 전 SW 모듈 동시 구동 시 50ms(20Hz) 주기 준수율 측정 | 통합 |
| HV-13 | HPR-02 | V2V 왕복 지연 측정(편도≈왕복/2 환산, 시계 동기 없음)·도달거리·재연결 (합격값 TBD) | 통합 |
| HV-14 | HWD 3.2 | 실장 핀이 HWD 핀맵(CSI/GPIO12/13/23/24/5/6)과 일치 | 검사 |
| HV-15 | HWD 3.1 | 5V 변환·모터 전원 분리·공통 GND 결선 정합 | 검사 |

4. 추적 매트릭스 (HVT → HRS/HWD)

HW 검증 케이스가 HRS 요구·HWD 설계로 역추적됨을 나타낸다. 양방향 추적성을 유지한다.

| 검증 케이스 | 대상 요구/설계 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| HV-01~11 | HWR-01~13 | 구성 요구 전수 커버 (HV-03→HWR-03·04, HV-11→HWR-12·13은 2요구 묶음) |
| HV-12~13 | HPR-01~02 | 성능 요구 |
| HV-14~15 | HWD 3.1~3.2 | 설계 정합 |

5. 미결 사항 (Open Issues)

| No. | 관련 | 미결 내용 | 조치 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HV-05·13 | 조향각 허용오차·V2V 링크 합격값 TBD | 부품 실측 후 확정 (HRS 미결 동기) |
| 2 | HV-09 | 배터리 런타임·전원 용량 | 부하 합산·실측 |
| 3 | HV-14 | 핀 할당 설계값→실장값 확정 | 실장 시 HWD 개정과 동기 |